รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

๑. รายการที่ขอกันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๐ มาตั้งจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ/โครงการ/กิจกรรม** | **คู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ | หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง | ๖ ก.ค.-๑ ก.ย.๖๑ | ๓๐๕,๐๐๐ | ๒๘๒,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ | หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง | ๕ พ.ค.-๑๘ มิ.ย.๖๑ | ๓๑๖,๐๐๐ | ๓๑๖,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ | หจก.ส.ภูทอง | ๑๑ พ.ค.-๒๕ มิ.ย.๖๑ | ๓๑๘,๐๐๐ | ๓๑๘,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๔ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔-๑๓ | หจก.ส.ภูทอง | ๒๗ มิ.ย.-๒๓ ก.ย.๖๑ | ๕๙๓,๐๐๐ | ๕๖๙,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ | หจก.ส.ภูทอง | ๕ ก.ค.-๒ ก.ย.๖๑ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๒๙๗,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ | หจก.ส.ภูทอง | ๕ ก.ค.-๒ ก.ย.๖๑ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๒๙๗,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๗ | ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหนองใหญ่ ม.๕ | หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง | ๒๕ พ.ค.-๒๑ ก.ค.๖๑ | ๑๕๖,๐๐๐ | ๑๔๖,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างทางลาดคนพิการ คสล. |  |  |  |  |  | กองช่าง |
| ๙ | ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก ม.๑๐ | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๓ ก.ค.-๑๐ ก.ย.๖๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๐ | ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก ม.๑๐ | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๓ ก.ค.-๑๐ ก.ย.๖๑ | ๑๔๓,๐๐๐ | ๑๔๓,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๑ | บ.พลับพลาชัย๒ | ๑๘ พ.ค.-๑๖ ก.ค.๖๑ | ๑๐๗,๐๐๐ | ๑๐๗,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๒ | ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหนองใหญ่ ม.๕ | หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง | ๒ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๖๑ | ๑๔๓,๐๐๐ | ๑๔๒,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๑๓ | ก่อสร้างห้องน้ำครู ศพด.ห้วยศาลา | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๙ ก.ค.-๖ ส.ค.๖๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๔๗,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๑๔ | ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.๒ | หจก.โชคศิริก่อสร้าง | ๘ ก.พ.-๑๒ มี.ค.๖๑ | ๙๗,๙๐๐ | ๙๗,๙๐๐ | - | กองช่าง |

- ๒ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ/โครงการ/กิจกรรม** | **คู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หมายเหตุ** |
| ๑๕ | ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.๙ | หจก.โชคศิริก่อสร้าง | ๘ ก.พ.-๑๒ มี.ค.๖๑ | ๙๘,๐๐๐ | ๙๖,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | กองช่าง |
| ๑๖ | ถมดินหนองแต้ ม.๑๒ | หจก.ช.เรืองไกรกรุ๊ป | ๒๘ มี.ค.-๑๑ พ.ค.๖๑ | ๑๙๘,๐๐๐ | ๑๙๕,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | กองช่าง |
| ๑๗ | วางท่อระบายน้ำคสล.ลำห้วยวังม่วง ม.๑ |  |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  | กองช่าง |
| ๑๘ | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๑๐ | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๘ ก.พ.-๙ มี.ค.๖๑ | ๑๒๙,๐๐๐ | ๑๒๙,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๙ | ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบัวโคก-ห้วยศาลา | หจก.พลับพลาชัย ๒ | ๒๓ ส.ค.- ๖ ต.ค.๖๐ | ๙๗,๐๐๐ | ๙๗,๐๐๐ | - | กองช่าง |

๒. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ/โครงการ/กิจกรรม** | **คู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | โครงการอบรมทบทวน อปพร. | จพง.ป้องกันฯ | ๒๓-๒๖ มี.ค.๖๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |
| ๒ | เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ ณ อ.ลำปลายมาศ | หน.สำนักปลัด | ๑๓ต.ค.๖๐,๒๘ก.ค.,๑๒ส.ค.๖๑ | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๓ | จัดประชุมประชาคมตำบล | หน.สำนักปลัด |  | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๔ | ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ ที่ทำการอบต. | หน.สำนักปลัด | ๙ มี.ค.๖๑ | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ผอ.กอง | ๒ เม.ย.๖๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๔๕,๖๘๐ | ๔,๓๒๐ | กองการศึกษา |

- ๓ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ/โครงการ/กิจกรรม** | **คู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หมายเหตุ** |
| ๖ | โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ศพด.บ้านสี่เหลี่ยมประชามิตร | ผอ.กอง | ๔-๕ เม.ย.๖๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๘๒๕ | ๖,๑๗๕ | กองการศึกษา |
| ๗ | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | ผอ.กอง | ๑๓ เม.ย.๖๑ | ๕๐,๐๐๐+๔๐,๐๐๐  รวม ๙๐,๐๐๐ | ๘๕,๐๖๐ | ๔,๙๔๐ | กองการศึกษา |
| ๘ | โครงการกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน | ผอ.กอง | ๒๒-๒๓ ส.ค.๖๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | กองสวัสดิการ |
| ๙ | โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ศพด.บ้านห้วยศาลา | ผอ.กอง | ๒๓-๒๖ มี.ค.๖๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๓๔๐ | ๖,๖๖๐ | กองการศึกษา |
| ๑๐ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองบัวโคกคัพ ครั้งที่ ๑๙ | ผอ.กอง | ๑๖-๑๘,๒๓-๒๕ มี.ค.๖๑ | ๑๐๐,๐๐๐+๘๐,๐๐๐  รวม ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๖๖,๘๒๒ | ๑๓,๑๗๘ | กองการศึกษา |

- ๔ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ/โครงการ/กิจกรรม** | **คู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หมายเหตุ** |
| ๑ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ จากบ้านนายบุญมา เตียงงา – บ้านนายสมใจ ดวงน้อย | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๔ ก.ย.-๑๒ พ.ย.๖๑ | ๗๙,๐๐๐ | ๗๙,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๒ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔-๑๓ จากที่นานาย แหงม จำนงค์ - ที่นานายแหงม จำนงค์ | หจก.ส.ภูทอง | ๒๗ มิ.ย.-๒๓ ก.ย.๖๑ | ๖๖๖,๐๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๓ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ จากที่นานางน้ำฝน สดรัมย์ – ที่นานายทองสุข ตุพิมาย | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๕ ก.ย.-๑๓ พ.ย.๖๑ | ๓๑๑,๐๐๐ | ๓๐๙,๔๐๐ | ๑,๖๐๐ | กองช่าง |
| ๔ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ จากที่นานายประเสริฐ บัวชัย – ที่นานายประนอม ดวงสี | หจก.ส.ภูทอง | ๖ ก.ย.-๔ พ.ย.๖๑ | ๓๒๗,๐๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๕ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ จากบ้านนางปราณี เชียรรัมย์ – บ้านนางละมัย แซกรัมย์ | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๒๗ ก.ย.-๒๕ พ.ย.๖๑ | ๑๐๖,๐๐๐ | ๑๐๖,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ จากที่สวนนางสาวสุพจน์ แซกรัมย์ – หนองบัวหลวง | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๒๗ ก.ย.-๒๕ พ.ย.๖๑ | ๘๑,๐๐๐ | ๘๑,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๗ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ จากถนนคสล.จุดสิ้นสุดเดิม – ที่สวนด.ต.ศรายุทธ รวยสูงเนิน | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๒๔ ส.ค.-ต.ค.๖๑ | ๒๓๔,๐๐๐ | ๒๓๔,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๘ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ จากที่นานายบุญมี เพ็งพระจันทร์ – ที่นานายวิเชียร แจ่มจันทร์ | หจก.ส.ภูทอง | ๖ ก.ย.-๔ พ.ย.๖๑ | ๓๒๗,๐๐๐ | ๓๒๗,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๙ | ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ จากถนนลาดยาง – บ้านนายสุวรรณ เชียรรัมย์ | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๔ ก.ย.-๑๒ พ.ย.๖๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | - | กองช่าง |

- ๕ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ/โครงการ/กิจกรรม** | **คู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หมายเหตุ** |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๑๐ จากบ้านนายไกรษร แสนรัมย์ – วัดจตุราษฎร์บำรุง | หจก.ส.ภูทอง | ยังไม่ทำสัญญา | ๒๒๑,๐๐๐ | - | - | กองช่าง |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๖ จากที่นานายทองทด บัวไข – ที่นานายสำรวย สิงห์รัมย์ | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๒ ก.ย.-๑๐ พ.ย.๖๑ | ๖๖,๐๐๐ | ๖๖,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๑  ช่วงที่ ๑ จากที่นานายสุดชา แซกรัมย์ – ที่นานางบัวสาย ยอดอ่อน  ช่วงที่ ๒ จากที่นานางบัวสาย ยอดอ่อน – ที่นา ด.ต.ประเทือง เชียรรัมย์ | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๒ ก.ย.-๑๐ พ.ย.๖๑ | ๖๙,๐๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๓ | ก่อสร้างทางลาดคนพิการ(ขึ้นทางกองคลัง) | - | - | ๔๒,๐๐๐ | - | - | กองช่าง |
| ๑๔ | ก่อสร้างทางลาดคนพิการ(ขึ้นทางสำนักปลัด) | - | - | ๑๑,๒๐๐ | - | - | กองช่าง |
| ๑๕ | ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก ม.๑๐ เริ่มจากบ้านนายประเสริฐ สาลี -บ้านนายทองสอน ระยับสี | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๒๒ ก.ย.-๒๐ พ.ย.๖๑ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๖ | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ โดย  - จุดที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางข้างวัดไตรรัตน์ ถึง หน้าบ้านนายชาญ ทองทิพย์  - จุดที่ ๒ สายข้างวัดไตรรัตน์ด้านทิศตะวันตก เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง คอนกรีตเดิม (ช่วงรอยต่อที่ว่าง) | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๒๒ ก.ย.-๒๐ พ.ย.๖๑ | ๗๖,๐๐๐ | ๗๖,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๗ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๓ เริ่มจากบ้านนายสมบัติ ยะลา - บ้านนายทองเจริญ บุญปลูก | หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง | ๒๕ ก.ย.-๒๓ พ.ย.๖๑ | ๒๔๘,๐๐๐ | ๒๔๘,๐๐๐ | - | กองช่าง |

- ๖ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ/โครงการ/กิจกรรม** | **คู่สัญญา** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **หมายเหตุ** |
| ๑๘ | ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสระหนองใหญ่ ม.๕ | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๔ ก.ย.-๑๒ พ.ย.๖๑ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๑๙ | ก่อสร้างลานคสล.ที่สาธารณะหนองแต้ ม.๑๒ | หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง | ๒๕ ก.ย.-๒๓ พ.ย.๖๑ | ๓๐๑,๐๐๐ | ๓๐๑,๐๐๐ | - | กองช่าง |
| ๒๐ | ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายน้ำล้น(ชลประทานน้อย) ม.๓ | - | - | ๙๐,๗๐๐ | - | - | กองช่าง |
| ๒๑ | ขุดลอกหนองตลาด ม.๖ | หจก.ช.เรืองไกรกรุ๊ป | ๑๑ เม.ย.-๙ มิ.ย.๖๑ | ๒๖๓,๐๐๐ | ๒๖๒,๕๐๐ | ๕๐๐ | กองช่าง |
| ๒๒ | เทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ ศพด.ห้วยศาลา | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๔ ก.ย.-๑๓ ต.ค.๖๑ | ๙,๔๐๐ | ๙,๔๐๐ | - | กองช่าง |
| ๒๓ | ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามกีฬากลาง อบต.หนองบัวโคก | บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบุรีรัมย์พรเทพ จำกัด | ๑๗ มิ.ย.-๓๐ ก.ค.๖๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | กองช่าง |

(ลงชื่อ)....................................................

(นายพัสกร แกล้วกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก